Отчет

об исполнении Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года

за 2018 год

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2022 годы и на период до 2033 года (далее - Программа), утверждена постановлением Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский от 20.12.2017 г. №52. Программа разработана в целях сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области. Задачами программы являются:

1. Организация летнего и зимнего содержания автомобильных дорог сельского поселения.

2. Сохранение протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог за счет обсыпки грунтощебнем.

Предусмотренные объемы финансирования Программы на 2018 год составили 414,0 тыс. рублей; в том числе по мероприятиям:

|  | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | 55,0 |
| 2 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | 359,0 |
| 3 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения внутрипоселковых дорог | - |
| ИТОГО | 414,0 |

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы приведено в приложении №2 и подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период.

Фактическое исполнение Программы за 2018 год составило 442,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

|  | Наименование мероприятия | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | 227,1 |
| 2 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | 215,5 |
| 3 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения внутрипоселковых дорог | - |
| ИТОГО | 442,6 |

Перечень основных мероприятий Программы в 2018 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заключение договоров с организациями, осуществляющими зимнее и летнее содержание автомобильных дорог. | Обеспечение уборки снежного покрова с дорожного покрытия и грейдирования дорог |
| 2 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней. | Отсыпка дорог в с .Денискино, ул. Малая Казанская -600 м; |
| 3 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием внутрипоселковых дорог. | Выявление количественного и качественного показателей удовлетворенности |

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы в 2018 г.

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | 2018 | Период отчета | Степень достижения целевых индикаторов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения целевого показателя | Фактическое значение показателя |  |  |
| 1 | Качество обслуживания автомобильных дорог (зимнее и летнее) | балл | 60 | 55 | Год | 91,6 |
| 2 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, пригодных для круглогодичного проезда | % | 7 | 6 | Год | 85,7 |
| 3 | Уровень удовлетворенности населения состоянием внутрипоселковых автомобильных дорог | балл | 7 | 6 | Год | 85,7 |

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы в 2018 г.

| № пп | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель | Расходы бюджета поселения, тыс. руб. в 2018 году | В сравнении,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значения целевого показателя | Фактическое значение показателя |  |
| 1 | Мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | АСП | 55,0 | 227,1 | 172,1 |
| 2 | Разработка и утверждение проектно – сметной документации и выполнение работ по ней | АСП | 359,0 | 215,5 | -143,5 |
| 3 | Мониторинг уровня удовлетворенности населения внутрипоселковых дорог | АСП | - | - | - |

Глава поселения                                           Л.Ф. Бикмухаметова

Исполнитель:

Главный бухгалтер                                      З.С. Тухватуллина